Exercice « le voyage »

Equipe FT

Sprint 1 :

choix des user stories :

| Story | Libellé | Choix |
| --- | --- | --- |
| 1 | je veux acheter un billet adulte … | x |
| 2 | Je veux acheter plusieurs billets adultes ... | x |
| 3 | Je veux pouvoir payer ... |  |
| 4 | Je veux voir l'affichage dans ma langue ... |  |
| 5 | Je veux pouvoir acheter un passe ... |  |
| 6 | Je veux acheter un billet en partant ... | x |
| 7 | Je veux upgrader ... |  |
| 8 | Je veux voir les attractions ... |  |
| 9 | Je veux que les billets et le change ... |  |

Réalisation sur maquette papier :

| Réservation |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| départ |  | Station actuelle |  |  |  |  |
|  |  | Autre (liste déroulante) |  |  |  |  |
| destination |  | (liste déroulante) |  |  |  |  |
| billets |  | adultes |  |  | Panier |  |
|  |  | enfants |  |  |  |  |
| Quand les choix sont faits, la partie ci-dessous du tableau apparaît |  |  |  |  |  |  |
| Billet choisi |  | départ |  | destination |  |  |
| désignation |  | quantité |  | prix |  | Suppression possible |
| adultes |  | 1 |  | 20 |  |  |
| enfants |  | 1 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Total : | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  | Vider panier |
|  |  |  |  |  |  | Ou paiement |

| Paiement |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Choix du mode de paiement |  |  |  |
| paypal | CB | interac |  |
| Numéro de la carte |  |  |  |
| Date de fin de validité |  | mois | année |
| Cryptogramme visuel |  |  |  |
|  |  | retour | ou valider |

| Si validé | Veuillez patienter, vérifications en cours |  |
| --- | --- | --- |
|  | Carte rejetée | ou paiement ok |

- Les user stories choisies ont été réalisées

- ajout en cours de sprint de la story 3

Sprint 2 :

vélocité chosie : 7

| Story | Libellé | Déjà réalisé | Choix |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | je veux acheter un billet adulte … | x |  |
| 2 | Je veux acheter plusieurs billets adultes ... | x |  |
| 3 | Je veux pouvoir payer ... | x |  |
| 4 | Je veux voir l'affichage dans ma langue ... |  | x |
| 5 | Je veux pouvoir acheter un passe ... |  | x |
| 6 | Je veux acheter un billet en partant ... | x |  |
| 7 | Je veux upgrader ... |  | x |
| 8 | Je veux voir les attractions ... |  |  |
| 9 | Je veux que les billets et le change ... |  |  |

Réalisation sur maquette papier :

| Réservation |  | Modification |  | English | French |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| départ |  | Station actuelle |  |  |  |  |
|  |  | Autre (liste déroulante) |  |  |  |  |
| destination |  | (liste déroulante) |  |  |  |  |
| billets |  | adultes |  |  | Panier |  |
|  |  | enfants |  |  |  |  |
|  |  | Pass hebdo |  |  |  |  |
| Quand les choix sont faits, la partie ci-dessous du tableau apparaît |  |  |  |  |  |  |
| Billet choisi |  | départ |  | destination |  |  |
| désignation |  | quantité |  | prix |  | Suppression possible |
| adultes |  | 1 |  | 20 |  |  |
| enfants |  | 1 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Total : | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  | Vider panier |
|  |  |  |  |  |  | Ou paiement |

| réservation | modification | english |
| --- | --- | --- |
| Numéro du billet à modifier |  | OK |
| départ | Liste déroulante | Choix validé |
| destination | Liste déroulante | Choix validé |
|  |  | valider |
|  |  | ou modifier |