Réponse à la demande

Polo

Auteur : PO et CAPS

Nom du fichier : 02-Réponse à la demande de projet

Emplacement : C:\polo\définition du projet\commande

Date de création : 17 avril

Date de modification : 17 avril

N° de version : 1

Livrable N° 02

Nom du projet

# Description de la réponse à la demande

| ## Articulation du projet avec les autres projets | Ce projet est indépendant des autres projets ; il fait cependant suite à la reconstruction du magasin, actuellement terminée. |
| --- | --- |
| ## Typologie du projet | Projet à caractère technique, résistances humaines au changement faibles a priori. |
| ## Rôle du chef de projet | Le chef de projet sera responsable de la fédération de l’ensemble des ressources ; il sera garant du respect de l’ensemble des objectifs. Il est responsable du suivi du budget du projet. |
| ## Ressources nécessaires à la réalisation du projet | Attention : Les données concernant l’estimation des ressources ne sont qu’indicatives et globales et ne peuvent en aucun cas être considérées comme des données définitives. Humaines - 2 consultants PO à mi-temps sur le projet - 2 consultants CAPS à mi-temps sur le projet - 1 ingénieur Internet CAPS à mi-temps sur le projet - 3 développeurs CAPS à mi-temps sur le projet - Patrick à 25 % de son temps - Henri à 25 % de son temps - Philippe pour 0,5 jour par semaine Matérielles - Bureau pour les réunions - Machines de développement Financières - Budget d’environ 100 000 euros au total (estimation à affiner) - Ce budget ne tient compte que des coûts externes Temporelles - Date de fin proposée pour le 31 décembre |
| ## Décision sur la suite de la demande | - Le projet est accepté par les deux sociétés de service, sous réserve d’une planification précise et d’une évaluation exhaustive des coûts. - Ce document est communiqué aux autres acteurs du projet. |
| ## Références des documents joints à la réponse | Liste des documents - Compte rendu de réunion entre la société CAPS/PO et le commanditaire Henri |