Fiche de poste

Polo

Auteur : Karen

Nom du fichier : 11-Fiche de poste

Emplacement : C:\polo\contrats\fiches de poste

Date de création : 20 avril

Date de modification : 20 avril

N° de version : 1

Livrable N° 11

Nom du projet

# Chef de projet

| ## Identification | Nom - Karen Contact - Société PO, service organisation Date de prise de fonction - 17 avril |  |
| --- | --- | --- |
| ## Rôles | Rattachement hiérarchique - Hugues, directeur société PO Rattachement fonctionnel - Comité de pilotage du projet et commanditaire Pouvoirs de décision - Voir note d’affectation du CP (Livrable 03) Pouvoirs de validation - Voir note d’affectation du CP (Livrable 03) |  |
| ## Références | Mission - Responsable de l’atteinte des objectifs du projet - Fédératrice de l’ensemble des ressources, des experts et de l’équipe projet Activités - Piloter le projet - Manager l’équipe - Rendre compte aux instances - Coordonner la sous-traitance et le client Compétences techniques - Experte en gestion de projets - Compétences dans le management de la qualité Compétences personnelles - Exigence et minutie - Capacité à valoriser les documents |  |
| ## Sécurité | Accès aux documents papier - Accès autorisé à tous les documents du projet Accès aux fichiers informatiques - Accès autorisé à tous les fichiers concernant le projet |  |

# Comité de pilotage

| ## Identification |  | Noms des acteurs - Henri et Philippe Rôle des acteurs - Henri pour les rôles de commanditaire, de payeur et de responsable de la direction - Philippe en tant que représentant des clients |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Rôles | Pouvoirs de décision - Engagement de budget supérieur à 10 000 euros - Déplacement des dates jalons du projet Pouvoirs de validation - Valide les grandes orientations techniques après validation des experts - Valide les éléments de gestion de projet présentés par le chef de projet |  |  |
| ## Références | Missions - Arbitre entre les solutions proposées par le chef de projet en cas de problèmes lors de la phase de pilotage - S’assure du respect des engagements pris par le chef de projet - S’assure de la cohérence du projet avec le reste du fonctionnement de l’entreprise |  |  |

# Équipe projet

| ## Planificateur | Nom - Karen Coordonnées - Voir coordonnées du chef de projet Mission - Réalise, en collaboration avec les experts, le planning prévisionnel et met à jour le planning du réalisé Pouvoir de décision - Décide de l’affectation des ressources (emploi du temps) Pouvoir de validation - Valide les solutions d’optimisation de la planification |
| --- | --- |

| ## Responsable de communication | Nom - Christophe Coordonnées - Société PO, service organisation - E-mail : christophe@po.com Mission - Réalisation du plan de communication - Vérification de la conformité de la mise en œuvre du plan de communication Pouvoir de décision - Décide des solutions à adopter pour mettre en œuvre la stratégie de communication décidée par Karen, en accord avec le commanditaire Pouvoir de validation - Valide dans la forme l’ensemble des documents utilisés en matière de communication |
| --- | --- |
| ## Responsable de documentation | Nom - Christophe Coordonnées - Idem Mission - Suivi du dossier projet - Mise à jour du dossier au fur et à mesure de son avancement - Gestion de l’archivage des fichiers informatiques du dossier projet et des différentes versions Pouvoir de décision - Décide du mode de classement des documents papier - Décide de l’organisation des documents informatiques en conformité avec les règles d’archivage de la société Ponant Loisirs Pouvoir de validation - Valide le choix des logiciels bureautiques utilisés pour la rédaction des documents - Valide les versions bureautiques utilisées pour la réalisation des documents |

| ## Responsable de la gestion des ressources | Nom - Karen Coordonnées - Idem Mission - Gestion des problèmes des acteurs impliqués dans la mission - Assure le management des ressources Pouvoir de décision - Décide de l’emploi du temps des ressources Pouvoir de validation - Valide le positionnement des ressources dans le planning, en accord avec Christophe |
| --- | --- |

# Experts et ressources

| ## Expert 1 | Nom - François Coordonnées - CAPS service développement d’applications - E-mail : françois@caps.com Mission - Pilote la réalisation technique du site Internet Pouvoir de décision - Décide des solutions techniques informatiques à mettre en œuvre Pouvoir de validation - Valide la faisabilité technique des demandes des clients |
| --- | --- |
| ## Expert 2 | Nom - Claudio Coordonnées - CAPS service développement d’applications - E-mail : claudio@caps.com Mission - Pilote la réalisation technique de la gestion des stocks Pouvoir de décision - Décide des solutions techniques informatiques à mettre en œuvre Pouvoir de validation Valide la faisabilité technique des demandes des clients |
| ## Expert 3 | Nom - Henri Coordonnées - PONANT LOISIRS - Mail : henri@ponantloisirs.com Mission - Exprime le besoin côté client Pouvoir de décision - Choisit l’une des solutions apportées par les techniques, en fonction des contraintes organisationnelles Pouvoir de validation - Valide les propositions faites par Philippe, représentant des clients externes |
| ## Ressources | Noms - Patrick et Philippe Coordonnées - PONANT LOISIRS Missions - Sous l’égide d’Henri, ils spécifient les besoins client Pouvoirs de décision - Sans objet Pouvoirs de validation - Valident les propositions des techniques pour leur application Tâches à exécuter - Voir planning détaillé prévisionnel |
| ## Ressources | Noms - Programmeur 1, Programmeur 2, Infographiste Coordonnées - CAPS Missions - Sous l’égide de François et de Claudio, ils réalisent les solutions Pouvoirs de décision - Sans objet Pouvoirs de validation - Sans objet Tâches à exécuter Voir planning détaillé prévisionnel |