Plan de communication

Polo

Auteur : Christophe

Nom du fichier : 17-Plan de communication

Emplacement : C:\polo\communication\plans

Date de création : 23 avril

Date de modification : 23 avril

N° de version : 1

Livrable N° 17

Nom du projet

# Rappels

| ## Cibles | Henri, Patrick, CAPS (Claudio, François, Programmeur 1, Programmeur 2, Infographiste), PO (Karen, Christophe), Philippe, clients, comité de pilotage du projet, équipe projet |
| --- | --- |
| ## Messages | ACTEURS Internes - Concernant l’avancement du projet - Concernant les difficultés rencontrées Externes - Concernant l’avancement du projet - Pour les clients : « Un nouveau service vous est proposé » INSTANCES Internes - Concernant l’avancement du projet Externes - Concernant la réalisation du logiciel et du site |

# Communication opérationnelle

|  | ## Cibles |  | CAPS PO Henri |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CAPS reporting |  | PO reporting | Henri reporting |  |  |
| Pourquoi |  | Informer de l’avancement des travaux |  | Informer de la mise en œuvre du plan de communication | Informer de l’avancement du projet |  |  |
| Quoi |  | Fait Reste à faire Problèmes rencontrés |  | Fait Reste à faire Problèmes rencontrés | Fait Reste à faire Problèmes rencontrés |  |  |
| Qui |  | Programmeur 1 et infographiste vers François Programmeur 2 vers Claudio |  | Christophe vers Karen | Karen vers Henri |  |  |
| Comment |  | Messagerie interne |  | Messagerie interne | Rendez-vous informels |  |  |
| Quand |  | Tous les soirs, pendant les phases de réalisation et de développement |  | Une fois par semaine le jeudi soir | Tous les vendredis matin |  |  |
| Où |  | François@CAPS.com Claudio@CAPS.com |  | Karen@PO.com | Au magasin |  |  |
| Combien |  | Autant de jours que de réalisation |  | Pendant toute la durée du projet | Pendant toute la durée du projet |  |  |

# Communication informative

|  | ## Cibles |  | Comité de pilotage, Philippe, Patrick |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Comité de pilotage |  | Philippe | Patrick |  |
| Pourquoi |  | Informer de l’état d’avancement du projet |  | Conserver la motivation sur le projet | Persuader du bien-fondé du projet |  |
| Quoi |  | Fait Reste à faire Problèmes rencontrés |  | État d’avancement synthétique sur le projet | Détails de l’avancement, points positifs du projet Choix organisationnels pour la gestion du stock et pour le site |  |
| Qui |  | Karen vers le comité de pilotage |  | Henri vers Philippe | Henri vers Patrick |  |
| Comment |  | Réunions formelles |  | « Pots » informels | Réunions informelles |  |
| Quand |  | Tous les premiers lundis de chaque mois |  | À l’occasion de la venue de Philippe au magasin Après les comités de pilotage | Une fois au début du projet Au minimum une fois par semaine Tous les jours pendant la phase d’élaboration du site et de la gestion des stocks |  |
| Où |  | Dans les bureaux d’EFII |  | Au bar des pêcheurs | Au magasin |  |
| Combien |  | Pendant toute la durée du projet soit environ quatre fois Réunions d’une heure maximum |  | Au moins six fois Réunions d’un quart d’heure | Autant que nécessaire Suivant le volume d’informations à communiquer |  |

# Communication promotionnelle

|  | ## Cible |  | Clients externes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Clients presse |  | Clients mailing | Clients journal |  |
| Pourquoi |  | Assurer la promotion du site Assurer la promotion du nouveau service |  | Informer de la mise en place du site | Expliquer les nouveaux services |  |
| Quoi |  | Une page complète A4 dans Wind et dans PlanchMag |  | Un fax synthétique ou un e-mail ou un courrier | Explication des avantages du nouveau service |  |
| Qui |  | Henri et Patrick avec Christophe |  | Henri et Patrick | Patrick |  |
| Comment |  | Confier la réalisation d’une maquette par Christophe avec l’appui éventuel d’une agence de publicité |  | Réaliser une maquette qui puisse être transmise par fax/courrier/e-mail | Si un client veut du matériel d’occasion ou à acquérir, lui expliquer le nouveau service (argumentaire) et lui remettre le journal du projet |  |
| Quand |  | Préparer deux mois avant la fin du projet Envoyer un mois avant la fin du projet |  | Préparer un mois avant la fin du projet Envoyer une fois le site opérationnel | Pendant toute la durée du projet Le numéro 0 sera suivi à compter du 01/09/2000 de six autres numéros hors projet |  |
| Où |  | Diffusion au niveau national |  | Vers chaque client, adresse personnelle de préférence ou professionnelle si pas d’autre solution | Dans le magasin Journal à disposition sur le comptoir |  |
| Combien |  | Pendant deux mois et ensuite tous les deux mois |  | Une seule fois Environ 500 envois | Chaque fois que possible |  |

Signature du chef de projet				Signature du commanditaire