Charte de planification

Polo

Auteur :  Karen

Nom du fichier : 18-Charte de planification

Emplacement : C:\polo\planification\éléments

Date de création : 25 avril

Date de modification : 25 avril

N° de version : 1

Livrable N° 18

Nom du projet

# Calendrier du projet

| ## Horaires | 8 h-12 h et 13 h-17 h, soit huit heures par jour |
| --- | --- |
| ## Jours chômés | Pas de ponts Les jours fériés sont conservés : 1er mai, 8 mai, Ascension, Pentecôte |
| ## Saisonnalité | Attention : en juillet et en août, la charge de travail est maximale pour Henri et Patrick. |

# Présentation des plannings

| ## Représentation | Diagramme de Gantt et tableaux de synthèse |
| --- | --- |
| ## Normes | Tâches récapitulatives - En bleu et en gras pour la réalisation du produit - En vert et en gras pour la gestion du projet Tâches élémentaires - En bleu pour la réalisation du produit - En vert pour la gestion du projet - En noir pour les tâches répétitives Jalons - En rouge ainsi que pour les livrables Clignotants - En rouge Police - Arial |

# Unités

| ## Délais | En jours |
| --- | --- |
| ## Durées | En jours |
| ## Charges | Tâches - En heures Ressources - En heures |