Bilan intermédiaire

Polo

Auteur : Karen, Christophe

Nom du fichier : 26-Bilan intermédiaire

Emplacement : C:\polo\bilans\intermédiaires

Date de création : 17 juillet

Date de modification : 17 juillet

N° de version : 1

Livrable N° 26

Nom du projet

# Références du bilan intermédiaire

| ## Données | Date - 17 juillet Lieu Bureaux de la société PO |  |
| --- | --- | --- |
| ## Participants | Noms - Karen - Christophe Coordonnées - www@po.com |  |

|  |  | Éléments analysés | Plans d’action |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestion du projet | Livrables réalisés +++++++++ | Tous les livrables de la phase d’initialisation Tous les livrables de la phase de préparation Tous les livrables de la phase de planification |  |
|  | Livrables non réalisés ---------------- | Défaut de mise à jour du planning du réalisé car absence fréquente de reporting des programmeurs Manque de relances | Faire un point avec Claudio et François sur la nécessité du reporting, afin qu’ils puissent remotiver les programmeurs. Insister sur l’importance du planning en relançant les intéressés dès le lendemain lorsque les fiches ne sont pas retournées. |
| Fabrication du produit | Livrables réalisés +++++++++ | Logiciel de gestion des stocks et livrables associés Cahier des charges du site Maquettes du site |  |
|  | Livrables non réalisés ---------------- | Prototypage en retard par rapport au prévu | Il est prévu de limiter le nombre de prototypes à dix en conservant une même logique de développement. Faire attention toutefois à ne pas négliger l’ergonomie du site, mettre en place des points de validation plus fréquents avec l’infographiste. |