Grille de bilan

Polo

Auteur : Karen

Nom du fichier : 30-Grille de bilan

Emplacement : C:\polo\bilans\final

Date de création : 02 octobre

Date de modification : 02 octobre

N° de version : 1

Livrable N° 30

Nom du projet

# Références du bilan

| ## Données | Date - 02 octobre Lieu Bureaux PO |  |
| --- | --- | --- |
| ## Participants | Noms - Karen, Christophe, Claudio, François Coordonnées - www.po.com - www.caps.com |  |

|  |  | Éléments analysés | Causes | Plan d’action |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestion du projet | Ce qui est positif +++++++++ | La mise en œuvre du plan de communication | Simplicité du plan de communication | Toujours adapter au nombre d’acteurs et à la durée du projet Ne pas multiplier les réunions et les comptes rendus |
|  | Ce qu’il faut améliorer ---------------- | Le reporting et la mise à jour du planning en phase de réalisation | Réaction pas assez rapide en cas de non-reporting Reporting pas demandé au bon niveau | Demander le reporting au niveau des experts et pas au niveau des ressources |
| Fabrication du produit | Ce qui est positif +++++++++ | L’analyse des besoins a été exhaustive au niveau des fonctions | La méthode d’analyse était longue, mais elle a permis de ne rien oublier | Toujours réserver un temps nécessaire à cette phase Conserver une démarche classique pour l’analyse |
|  | Ce qu’il faut améliorer ---------------- | Maîtrise des sous-phases du prototypage Les phases de définition des améliorations ont été négligées | Vouloir obtenir des résultats concrets et rattraper le retard en négligeant les tâches dites administratives | Imposer pour ces phases systématiquement la rédaction d’un document formalisant les améliorations |